АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                                                    № 90

пгт Суна

О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2016-2025 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440-ФЗ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 34 Устава муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области, на основании постановление администрации Сунского городского поселения от 13.05.2013 № 38 «О разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ на территории муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области» администрация Сунского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2016-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Сунского городского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                               С.Б. Булатов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Сунского городского поселения

от 26.10.2020 № 90

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программа

Сунского городского поселения Сунского района Кировской области

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2016-2025 годы»

1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции:

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Сунского городского поселения, Генеральный план Сунского городского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Сунского городского поселения Сунского района Кировской области, адрес: 612450 Кировская обл. Сунский р-н, пгт Суна, ул. Большевиков, дом 1 |
| Исполнители программы | Администрация Сунского городского поселения, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сунского муниципального района Кировской области, адрес: 612450 Кировская обл. Сунский р-н, пгт Суна, ул. Большевиков, дом 1 |
| Цели муниципальной программы | удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах Сунского городского поселения. |
| Cроки реализации муниципальной программы | 2016-2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, %; 4. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, происшествий; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 19720,22458 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 10894,974 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 8825,25058 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2025 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: 1. Обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,4 км; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,676 км; 3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 81,5 %; 4. Снижение количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими – до 4 происшествий; |

2. Изложить раздел 2 муниципальной программы в новой редакции:

- «2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности

- реализации муниципальной программы, описание ожидаемых

- конечных результатов муниципальной программы,

- сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения указанной цели в рамках реализации муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах Сунского городского поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Значение показателя протяженность дорог определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дородных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»;

3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, %.

Значение показателя определяется  по формуле:

Дн=Пн/Пд*100,

Дн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;

Пд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Значение показателей Пн, Пд берется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

4. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, происшествий.

Значение показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью отделения ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,4 км;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,676 км;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 81,5 %;

снижение количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими – до 4 происшествий;

Срок реализации Программы - 2016 - 2025 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена. Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом для развития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.»

3. Изложить раздел 5 муниципальной программы в новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования в 2016-2025 годах составит 19720,22458 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 10894,974 тыс. рублей.

средства местных бюджетов – 8825,25058 тыс. рублей (по соглашениям).

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы финансирования, предусматриваемые на реализацию Программы за счет средств областного бюджета, рассчитаны исходя из:

требований по софинансированию мероприятий в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (строительство и реконструкция дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования);

нормативов на содержание, ремонт и капитальный ремонт существующей сети в соответствии с постановлением Правительства области от 28.04.2009 № 9/88 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и правилах их расчета».

Стоимость проектно-изыскательских работ определена из расчета обеспечения проектно-сметной документацией планируемых к ремонту объектов.»

4. Изложить в новой редакции приложение № 1 и приложение № 2 к муниципальной программе, согласно приложения № 1 и приложения № 2.

__________________

Приложение № 1

Приложение № 1  к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

НА 2016-2025 ГОДЫ

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года | % | 87,4 | 87,55 | 87,55 | 87,61 | 80,34 | 80,34 | 80,6 | 80,8 | 80,8 | 81,5 |
| 4. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | происшествий | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

________________

Приложение № 2

Приложение № 2  к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования. Всего тыс. руб. |  | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов 23,4 км. Всего в том числе | 8715,2 | 462,8 |  | 526,4 | 766,4 | 2299,6 | 710 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | Администрация Сунского городского поселение |
|  | Из областного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из местного бюджета | 8715,2 | 462,8 |  | 526,4 | 766,4 | 2299,6 | 710 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов. Всего в том числе: | 11005,02458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11005,02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сунского городского поселения |
|  | Из областного бюджета | 10894,974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10894,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из местного бюджета | 110,05058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110,05058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская, пгт. Суна, Сунского района | 11005,02458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11005,02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сунского городского поселения |
|  | Из областного бюджета | 10894,974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10894,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из местного бюджета | 110,05058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110,05058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Мероприятия по транспортной безопасности ОТИ ( подготовка планов и выполнение мероприятий) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из областного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из местного бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 19720,22458 | 462,8 |  | 526,4 | 766,4 | 2299,6 | 11715,02458 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
|  | Областной бюджет | 10894,974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10894,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 8825,25058 | 462,8 |  | 526,4 | 766,4 | 2299,6 | 820,05058 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |

____________________