АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2025                                                                                                        № 25

пгт Суна

О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлениями администрации Сунского городского поселения от 13.05.2013 №38 «О разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ на территории муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области» и от 15.01.2025  № 7 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2025 и плановые 2027-2027 годы» администрация Сунского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Сунского городского поселения № 135а от 12.12.2022 (с изменениями от 16.03.2023 № 28, № 5 от 29.01.2024, от 12.08.2024 № 75, от 22.10.2024 № 101, от 17.01.2025 № 11) согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                               С.А. Маишев

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации Сунского городского поселения от 17.01.2025 № 11

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу

Сунского городского поселения Сунского района Кировской области

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2023-2027 годы»

1. Изложить в новой редакции приложение № 1 к муниципальной программе, согласно приложения № 1.

2. Изложить в новой редакции приложение № 3 к муниципальной программе, согласно приложения № 2.

Приложение №1 Приложение №1 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели «создание качественной новой дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения, обеспечение транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи «развитие сети автомобильных дорог общего пользования; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ремонт автомобильной дороги по пер. 3 Октябрьскому пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0,218 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0 | 0,160 | 0 | 0 |
|  | ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0 | 0,276 | 0 | 0 |
|  | ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0 |
|  | ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0 | 0,478 | 0 | 0 |
| 1.3. | Восстановление изношенных верхних слоев с устранением деформаций и повреждений покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге по ул. Мира, ул. Молодая Гвардия в пгт Суна Сунского района Кировской области | км | 0,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги ул. Октябрьская пгт Суна Сунского района | км | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0 |
|  | восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская пгт Суна | км | 0 | 0 | 0,260 | 0 | 0 |
|  | восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги по ул. Молодежная пгт Суна | км | 0 | 0 | 0,246 | 0 | 0 |
| 1.4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.6. | Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортное обслуживание населения | км | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2

Приложение № 3

к муниципальной

программе

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Муниципальная программа | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы | всего | 6 157, 321 | 5 312,682 | 9 009,01193 | 1 071,8 | 1 134,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2 066, 21780 | 1 466,062 | 0 | 1 071,8 | 1 134,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 066, 21780 | 1 466,062 | 0 | 1 071,8 | 1 134,4 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие | Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отдельное мероприятие | Восстановление изношенных верхних слоев покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге по ул. Мира, ул. Молодая Гвардия в пгт. Суна Сунского района Кировской области | всего | 4 071, 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 775, 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 3,75900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 312,24420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по пер. 3 Октябрьскому пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 578,52796 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 564,777 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 13,75096 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отдельное мероприятие | Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги ул. Октябрьская пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 3 268,09209 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 3 264,823 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 3,26909 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отдельное мероприятие | Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги ул. Октябрьская пгт Суна | всего | 0 | 0 | 2 680,32358 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 2 677,643 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 2,68058 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отдельное мероприятие | Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений покрытия автомобильной дороги ул. Молодежная пгт Суна | всего | 0 | 0 | 1 165,74659 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1 164,580 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 1,16659 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 0 | 657,51716 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 656,859 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 0,65816 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 0 | 1 281,43390 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 1 280,152 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 1,28190 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 0 | 793,86410 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 793,070 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 0,79410 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в пгт Суна Сунского района | всего | 0 | 0 | 2 430,12660 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 2 427,696 | 0 | 0 |
|  |  |  | софинансирование из местного бюджета | 0 | 0 | 2,43060 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |