АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025                                                                                                       № 117

пгт Суна

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440-ФЗ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании постановления администрации Сунского городского поселения от 13.05.2013 № 38 «О разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ на территории муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области», статьей 34 Устава муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области, администрация Сунского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года:

2.1. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 12.12.2022 № 135а «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.2. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 16.03.2023 № 28 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.3. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 29.01.2024 № 5 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.4. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 12.08.2024 № 75 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.5. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 22.10.2024 № 101 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.6. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 17.01.2025 № 11 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.7. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 24.01.2025 № 25 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы»;

2.8. Постановления администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 15.05.2025 № 99 «О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2023-2027 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

Глава

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                               С.А. Маишев

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Сунского городского поселения

Сунского района

Кировской области

на период 2026 -2030 годы

Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области от 26.06.2025 № 117

Паспорт муниципальной программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образование Сунское городское поселение Сунского района Кировской области 612450, Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Большевиков, д. 1 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образование Сунское городское поселение Сунского района Кировской области |
| Соисполнители муниципальной программы * | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - развитие транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; - развитие дорожного хозяйства Сунского городского поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения; - доступность услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и подъездов к ним; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение потребности населения в перевозках на социально-значимых маршрутах муниципального образования. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов; Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц; Восстановление изношенных верхних слоев покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытия. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 7 категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2026 - 2030 годах составит 5 682,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 5 682,5 тыс. рублей. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз её развития

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Сунского городского поселения.

В настоящее время протяжённость  дорог местного значения – 24,4 км. Серьёзной проблемой является наличие грунтовых дорог в населённом пункте Сунского городского поселения, которые оказывают негативное влияние на возможность передвижения во время непогоды и безопасность движения по автомобильным дорогам. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

строительство и реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы (далее – муниципальная программа) ставится задача сохранения дорог городского поселения. Основные дороги  поселения за счет их содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживаются в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса относятся следующие:

отсутствие необходимого финансирования  на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения;

отсутствие квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту и ремонту дорог;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

приобретение  дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах;

большая протяженность уличной дорожной сети   поселения затрудняет обслуживание и ремонт дорог;

отсутствие предприятий, с которыми возможны заключения договоров на обслуживание дорог поселения.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономическую конкурентоспособность Сунского городского поселения.

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности  реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения повышения, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем;

повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и подъездов к ним (сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм);

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию территории).

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км, (значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»);

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км, (значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дородных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

Значение показателя определяется  по формуле:

Дн=Пн/Пд*100,

Дн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;

Пд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Значение показателей Пн, Пд берется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.

Значение показателя берется из ведомственной отчетности отделения МО МВД России «Кильмезский» ПП «Сунский».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  и их значения приведены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения –  24,4 км;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 23.6%;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,676 км.

План мероприятий реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3.

Срок реализации программы 2026 – 2030 годы.

Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения Сунского городского поселения, и включают в себя развитие транспортной инфраструктуры с повышением ее безопасности и доступности.

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении № 3 и реализуются по следующим направлениям:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Повышение безопасности дорожного движения, в том числе:

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на участках улично-дорожной сети Сунского городского поселения – обустройство пешеходных переходов, замена, установка дорожных знаков, дорожных ограждений, нанесение дорожной разметки, устранение повреждений покрытия тротуаров (ремонт покрытия);

проведение ежегодных комиссионных обследований автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, мостов;

выявление потенциально опасных участков автодорожной сети и мест концентрации ДТП, реализация на основе полученных результатов  соответствующих мероприятий;

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (проведение конкурсов «Безопасное колесо»).

- Обеспечение транспортного обслуживания населения:

Транспортная деятельность в Сунском городском поселении предоставлена перевозками грузов и пассажирскими перевозками наземным транспортом.

Перевозками грузов в городском поселении занимаются как юридические  лица, так и индивидуальные предприниматели.

В целях транспортного обслуживания населения в Сунском городском поселении организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования. Пассажирский транспорт общего пользования регулярных перевозок предоставлен автобусами.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов   будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном, областном и местном  уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения и областного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2026 - 2030 годах составит  5 682,5  тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства  бюджета городского поселения – 5 682,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании  бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования относятся к капитальным вложениям и прочим расходам, приведены в таблице.

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2026 – 2030 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа - всего, в том числе: |  | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы |  | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |

При определении объема финансирования мероприятий по выполнению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог используется метод нормативных затрат с применением индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной  программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Сунского городского поселения сунского района Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление поддержки организациям дорожного хозяйства за счет изменения доли участия в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию. Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы отражена в приложении № 2.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и ее плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2+СдпN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

N - количество  целевых показателей реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей  реализации муниципальной программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

для  целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Сдп = Зф / Зп

для  целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

Сдп=Зп / Зф,

где:

Зф - фактическое значение целевого  показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф=Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = Сдп + Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности.

8. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Сунского городского поселения

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум в Сунском городском поселении, определена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

С точки зрения градостроительных перспектив развития на картографических материалах в составе генерального плана Сунского городского поселения более подробно указаны существующие и планируемые функциональные зоны, на схемах градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки указаны зоны для развития улично-дорожной сети и зоны объектов автомобильного транспорта.

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Сунского городского поселения

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового автотранспорта. В целом, учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность поселка в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети Сунского городского поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети округа, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети. Реконструкция существующих улиц (асфальтирование, бетонирование и гравирование).

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский», а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в поселении. Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов.

7. Добавить в муниципальную программу раздел 9 следующего содержания:

9. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется техникоэксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются: - капитальный ремонт дорог;

- реконструкция дорог;

- ремонт дорог;

- обустройство освещения.

10. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной.

__________________

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели «создание качественной новой дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения, обеспечение транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи «развитие сети автомобильных дорог общего пользования; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортное обслуживание населения | км | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

МЕТОДИКА

расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы | степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%); - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (%); n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. |
|  | показатель |  |
|  | эффективность реализации муниципальной программы в целом |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации муниципального образования Сунского городского поселения Сунского района Кировской области |
|  | обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Протяженность (км) отремонтированных автомобильных дорог |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |
|  | ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Протяженность (пог.м.) мостов |
|  | реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Протяженность (пог.м.) мостов |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения» | ДНТ=ПНТПСАД∗100% ПНТ - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям; ПСАД - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.5 | Межбюджетные трансферты |  |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения» | Данные, полученные из ПП Сунский МО МВД России «Кильмезский» |
|  | количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, происшествий |  |
|  | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортного обслуживания населения» | Протяженность маршрутной сети автобусного сообщения |
|  | транспортное обслуживание населения |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на 2026-2030 годы | всего | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 071,8 | 1 134,4 | 1 146,5 | 1 158,7 | 1 171,1 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие | Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |