АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2025                                                                                                            № 24

пгт Суна

О подготовке к осенне-зимнему

периоду 2025/2026 годов

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Сунского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов Сунского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов, согласно Приложению 1.

2. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Сунского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов и утвердить ее состав, согласно Приложению 2.

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Сунского городского поселения, согласно Приложению № 3.

4. Провести в срок до 31 августа 2025 года проверку готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Сунского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Сунского городского поселения от 16.07.2024 № 15 «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов».

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                              С.А. Маишев

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Сунского городского поселения от 30.06.2025 № 24 |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке объектов

Сунского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов

| № п/п | Наименование учреждений | Стоимость тыс. руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель и источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 | ООО «Ресурс» Теплотрассы: 1. Восстановление поврежденной теплоизоляции: - утепление мест повреждений теплоизоляционными материалами. 2. Ремонт стальных труб теплосетей с помощью сварки в границах эксплуатационной ответственности. 3. Ремонт и замена запорной арматуры в границах ответственности, задвижек в тепловых камерах. 4. Регулировка тепловых потоков тепловых сетей с помощью балансировочных клапанов. 5. Гидравлические испытания тепловых сетей. ООО «ЭнергоСервис» - ремонт и обслуживание водопроводных и канализационных сетей; | 100,0 тыс. руб. | весь период | ООО «ЭнергоСервис» |
| 3 | Жилищный фонд Благоустроенное жилье: ул. Большевиков, д. 5: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 6: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 7: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 8: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 9: -утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 10: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 12: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений,; ул. Большевиков, д. 14: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 16: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 18: - капитальный ремонт кровли крыши через фонд капитального ремонта ул. Большевиков, д. 18; - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений; ул. Большевиков, д. 20: - утепление окон, дверей, подъездов и подвальных помещений. |  | июль-август | Домовые комитеты домов |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Сунского городского поселения от 30.06.2025 № 24

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной инфраструктуры Сунского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов

| МАИШЕВ Сергей Анатольевич | - | глава администрации Сунского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| МУЗЫКА Алевтина Борисовна | - | ведущий специалист администрации Сунского городского поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| КОКОРИН Александр Михайлович | - | директор ООО «ЭнергоСервис» (по согласованию) |
| ОПАЛЕВ Алексей Николаевич | - | директор ООО «Ресурс» (по согласованию) |
| ГОРОДИЛОВА Ирина Владимировна | - | заведующая отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Сунского района (по согласованию) |
| КУКЛИН Дмитрий Васильевич | - | Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределения Киров» филиала г. Уржум (по согласованию) |

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО Председатель государственной жилищной инспекции Кировской области (по согласованию)

__________________

|  | Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНА распоряжением администрации Сунского городского поселения от 30.06.2025 № 24 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии на территории

Сунского городского поселения

- Порядок проведения проверки

1.1. Проверка осуществляется комиссией по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

1.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа), утвержденной распоряжением администрации Сунского городского поселения

2. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены документы в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены документы в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

4. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду

4.1. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду – для потребителей тепловой энергии  - до 01 сентября, и для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 01 октября.

4.2. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 4.1, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительному заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

______________________